Relatório de Status de Teste

**Identificador único:** #0001

**Período de relatório:** 18/09/2021 até 20/09/2021

**Progresso em relação ao plano de teste**

- Revisão de documentos (Finalizada)

- Criar casos de teste (Finalizada)

- Automatizar testes (Não foi iniciado)

**Fatores que bloqueiam o progresso:** N/A

**Medidas de teste:**

- Casos de teste executados versus planejados

+ Executados: 9

+ Planejados: 9

+ Status atual: 100% executados

- Incidentes reportados e não corrigidos

+ Incidentes reportados: 3

+ Incidentes corrigidos: 0

+ Status atual: 100% dos incidentes ainda não foram corrigidos

**Riscos novos e alterados**

- Automatizador de teste entrou de licença médica

Um novo automatizador começará tendo atraso de apenas 3 dia no cronograma.

O Automatizador farÁ hora extra de 2 horas cada para reverter o problema do atrasa de três dias.

**Teste planejado**

- Automatizador terá conseguido lidar c om o atraso